# AnsibleMage Homepage

# Phase 2 기획서

M3 상호작용 + M4 완성

| 프로젝트 | AnsibleMage Personal Homepage |
| --- | --- |
| Phase | Phase 2 (M3 상호작용 + M4 완성) |
| 작성일 | 2026-02-08 |
| 작성자 | 앤 (An) & 아리 (Ari) |

# 1. Phase 2 개요

Phase 2는 AnsibleMage 홈페이지의 상호작용 기능과 완성도를 높이는 단계입니다. 사용자가 콘텐츠와 능동적으로 소통하고, 관리자가 효율적으로 사이트를 운영할 수 있는 핵심 기능들을 구현합니다.

## 1.1 범위

- M3 마일스톤: 상호작용 (Sprint 3)

- M4 마일스톤: 완성 (Sprint 4)

## 1.2 목표

| 구분 | 목표 |
| --- | --- |
| 사용자 참여 | 좋아요, 댓글을 통한 콘텐츠 상호작용 활성화 |
| 신뢰성 | GitHub OAuth 기반 신원 확인된 댓글 시스템 |
| 관리 효율 | 관리자 페이지를 통한 콘텐츠 운영 간소화 |
| 배포 | Kamal 2 기반 컨테이너 배포 자동화 |

# 2. M3: 상호작용 (Sprint 3)

## 2.1 개요

독자가 블로그 콘텐츠에 반응하고 의견을 남길 수 있는 상호작용 기능을 구현합니다. 좋아요는 익명 사용자도 참여 가능하며, 댓글은 GitHub 계정 인증이 필요합니다.

## 2.2 주요 기능

### 2.2.1 좋아요 기능

사용자 스토리:

방문자가 게시글에 좋아요를 누르면 픽셀 하트 애니메이션과 함께 카운트가 증가하고, IP 기반으로 중복 좋아요를 방지합니다.

| 구현 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| Like 모델 | - post_id (FK → Post) - ip_address (string, 중복 방지) - user_id (FK → User, nullable, 로그인 사용자용) |
| Concern | PostLikeable concern (set_post, find_user_like, user_liked? 통합) |
| UI | - 픽셀 하트 아이콘 (도트 스타일) - CSS 애니메이션 (하트 펄스 효과) - Turbo Frame 실시간 카운트 업데이트 |
| 테스트 | - IP 중복 방지 검증 - Counter cache 정확성 - Turbo Frame 응답 검증 |

### 2.2.2 GitHub OAuth 인증

사용자 스토리:

방문자가 GitHub 계정으로 로그인하여 신뢰할 수 있는 댓글을 작성하고, navbar에 프로필 아바타가 표시됩니다.

| 구현 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| User 모델 | - github_id (integer, unique) - github_login (string) - name (string) - avatar_url (string) |
| OmniAuth | - omniauth-github gem - GitHub OAuth App 등록 (Client ID/Secret) - Callback URL: /auth/github/callback |
| SessionsController | - create: OAuth 콜백 처리, User 생성/조회 - destroy: 로그아웃 |
| UI | - Navbar: Login with GitHub 버튼 (픽셀 스타일) - 로그인 후: 아바타 + 이름 + Logout 버튼 |

### 2.2.3 댓글 기능

사용자 스토리:

로그인한 사용자가 게시글 하단에 Markdown 댓글을 작성하면 프로필과 함께 실시간으로 표시됩니다.

| 구현 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| Comment 모델 | - post_id (FK → Post) - user_id (FK → User) - content (text, Markdown) - Validation: presence of post, user, content |
| CommentsController | - create: 로그인 필요, Turbo Stream 응답 - destroy: 본인 댓글만 삭제 가능 |
| UI | - 댓글 폼 (Markdown 에디터, 로그인 필요 시 로그인 버튼 표시) - 댓글 목록 (아바타 + 이름 + 시간 + 내용 + 삭제 버튼) - Turbo Stream prepend로 실시간 추가 |

## 2.3 M3 작업 목록

- Like 모델 + 마이그레이션 생성

- PostLikeable concern 구현

- LikesController 구현 (Turbo Frame)

- 좋아요 UI (픽셀 하트 + 애니메이션)

- User 모델 + 마이그레이션 생성

- OmniAuth GitHub 설정

- SessionsController 구현

- Navbar 로그인/로그아웃 UI

- Comment 모델 + 마이그레이션 생성

- CommentsController 구현 (Turbo Stream)

- 댓글 폼 + 목록 UI (Markdown 렌더링)

- 통합 테스트 (좋아요 + 댓글 + 인증)

# 3. M4: 완성 (Sprint 4)

## 3.1 개요

프로젝트 갤러리, 관리자 페이지, 픽셀 애니메이션 완성, Kamal 2 배포를 통해 AnsibleMage 홈페이지를 프로덕션 수준으로 완성합니다.

## 3.2 주요 기능

### 3.2.1 Projects 페이지 (GitHub API)

사용자 스토리:

방문자가 Projects 페이지에서 AnsibleMage의 GitHub 레포지토리를 도트 스타일 카드로 확인하고 레포지토리로 이동할 수 있습니다.

| 구현 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| GitHub API | - Octokit gem 사용 - GET /users/:username/repos - Public 레포지토리만 표시 |
| 캐싱 | - Solid Cache 활용 (1시간 TTL) - API Rate Limit 고려 |
| UI | - 도트 스타일 카드 그리드 (3열) - 레포명 + 설명 + 언어 + 스타 수 - GitHub 링크 (ExternalHyperlink) |

### 3.2.2 관리자 페이지

사용자 스토리:

AnsibleMage가 /admin 경로에서 게시글을 생성/수정/삭제하고 태그를 관리할 수 있습니다.

| 구현 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 인증 | - before_action: GitHub login 필수 - 특정 GitHub ID만 관리자 권한 (ENV['ADMIN_GITHUB_ID']) |
| Admin::PostsController | - index: 게시글 목록 (Draft + Published) - new/create: 게시글 생성 - edit/update: 게시글 수정 - destroy: 게시글 삭제 |
| UI | - 게시글 테이블 (제목, 상태, 작성일, 액션) - 폼: 제목, Slug, Content (Markdown 에디터), Excerpt, Tags, Published - Markdown 미리보기 (Stimulus controller) |

### 3.2.3 픽셀 애니메이션 완성

- 도트 마법사 캐릭터 Idle 애니메이션 (CSS keyframes)

- Navbar hover 효과 (네온 글로우)

- 카드 hover 애니메이션 (픽셀 쉐이크)

- 좋아요 하트 펄스 효과

- 페이지 전환 픽셀 페이드 (Turbo)

### 3.2.4 배포 (Kamal 2)

- config/deploy.yml 설정 (Kamal 2)

- Docker 이미지 빌드

- PostgreSQL 컨테이너 설정

- Thruster HTTP/2 프록시

- SSL/TLS 인증서 (Let's Encrypt)

- 환경변수 관리 (GITHUB_CLIENT_ID, GITHUB_CLIENT_SECRET, ADMIN_GITHUB_ID)

## 3.3 M4 작업 목록

- ProjectsController 생성 (GitHub API 연동)

- Octokit gem 설정 + 캐싱

- Projects 페이지 UI (도트 카드 그리드)

- Admin::PostsController 구현

- 관리자 인증 로직 (before_action)

- 관리자 폼 UI (Markdown 에디터 + 미리보기)

- 도트 마법사 캐릭터 애니메이션 (CSS)

- Navbar + 카드 hover 효과

- Turbo 페이지 전환 애니메이션

- Kamal 2 deploy.yml 설정

- Docker 이미지 빌드 + PostgreSQL 설정

- Thruster 프록시 + SSL 인증서

- 환경변수 설정 + 배포 스크립트

- 프로덕션 배포 + 동작 검증

# 4. 기술 아키텍처

## 4.1 데이터 모델

| 모델 | 관계 | 주요 필드 |
| --- | --- | --- |
| User | has_many :comments, :likes | github_id, github_login, name, avatar_url |
| Post | has_many :comments, :likes | title, slug, content, excerpt, tags, published, likes_count |
| Comment | belongs_to :post, :user | post_id, user_id, content |
| Like | belongs_to :post, :user (optional) | post_id, ip_address, user_id (nullable) |

## 4.2 기술 스택 (Phase 2 추가)

| 기술 | 용도 |
| --- | --- |
| OmniAuth + omniauth-github | GitHub OAuth 인증 |
| Octokit | GitHub API 연동 (Projects 페이지) |
| Turbo Stream | 실시간 댓글 업데이트 (prepend/append) |
| Turbo Frame | 좋아요 카운트 부분 업데이트 |
| Kamal 2 | 컨테이너 배포 자동화 |
| Thruster | HTTP/2 프록시 |

# 5. Phase 2 성공 지표

| 지표 | 측정 방법 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 좋아요 참여율 | (총 좋아요 / 총 조회수) × 100 | > 5% |
| 댓글 작성율 | (총 댓글 / 총 게시글) × 100 | > 2% |
| GitHub 로그인율 | (로그인 사용자 / 총 방문자) × 100 | > 3% |
| 배포 성공률 | Kamal 배포 성공 횟수 / 시도 횟수 | > 95% |
| Lighthouse 성능 | Lighthouse CLI 측정 | > 90 |

# 6. 승인

| 역할 | 이름 | 승인 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 리더 | 앤 (An) | ⬜ |  |
| AI 파트너 | 아리 (Ari) | ✅ | 2026-02-08 |

---

다음 단계: 앤의 승인 후 /rails-plan으로 작업계획서 생성